แผนการดำเนินงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (Electronic Bidding : e-bidding)

| ที่ | การดำเนินการ | ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี) | จำนวน (วัน) | ตามแผน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ใช่ | ไม่ใช่ |  |
| 1 | เสนอ ลธน. เพื่อขออนุมัติหลักการ มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำขอบเขตของงาน/จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง |  |  |  |  |  |
| 2 | คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุร่วมกันจัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (10 วันทำการ หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องกำหนด นับถัดจากวันที่แต่งตั้ง) |  |  |  |  |  |
| 3 | ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางร่วมกันกำหนดราคากลาง (5 วันทำการ หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องกำหนด นับถัดจากวันที่จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแล้วเสร็จ) |  |  |  |  |  |
| 4 | ทำบันทึกแจ้ง สลธ. เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมแนบเอกสาร - รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5,7,9 คน - รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 5,7,9 คน - ราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด - ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ |  |  |  |  |  |
| 5 | เมื่อ สลธ. ได้รับเอกสารตามข้อ 4 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างไปพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อเผยแพร่ และขออนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนด และขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปในคราวเดียวกัน |  |  |  |  |  |
| 6 | เมื่อ ลธน. หรือผู้ที่ ลธน. มอบหมาย ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ 5 เรียบร้อยแล้ว สลธ.(กบพ.) นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ 45 (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) |  |  |  |  |  |
| 7 | สลธ.(กบพ.) ประสานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ประกอบการในอีเมล์ และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน สลน. และมีหนังสือแจ้งเป็นทางการ |  |  |  |  |  |
| 8 | หากมีผู้ประกอบการเสนอความคิดเห็น ให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ |  |  |  |  |  |
| 9 | กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ทำความเห็นพร้อมขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่ปรับปรุงแล้ว ส่งไปยัง สลธ.(กบพ.) |  |  |  |  |  |
| 10 | เมื่อ สลธ.(กบพ.) ได้รับเอกสารตาม ข้อ 9 สลธ.(กบพ.) จัดทำบันทึกในระบบ e-GPเพื่อขอความเห็นชอบพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ที่ปรับปรุงแล้ว เสนอ ลธน. |  |  |  |  |  |
| 11 | เมื่อ ลธน. หรือผู้ที่ ลธน. มอบหมาย ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ 10 เรียบร้อยแล้ว สลธ.(กบพ.) นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตามข้อ 47 (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) |  |  |  |  |  |
| 12 | กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ทำความเห็นยืนยันว่าไม่ปรับปรุงขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ส่งไปยัง สลธ.(กบพ.) |  |  |  |  |  |
| 13 | หลังจากที่ดำเนินกระบวนการตามข้อ 9 หรือ ข้อ 12 เสร็จสิ้น เสนอ ลธน. สลธ.(กบพ.) นำประกาศและเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน(ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ หรือตามที่ระเบียบกำหนด) และปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทำการของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| 14 | กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล (ถ้ามีการกำหนดให้สอบถามข้อมูลในระบบ e-GP) |  |  |  |  |  |
| 15 | กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม (ถ้ามีการกำหนดให้สอบถามข้อมูลในระบบ e-GP) (ก่อนวันเสนอราคา 3 วันทำการ) |  |  |  |  |  |
| 16 | สิ้นสุดวันรับเอกสาร |  |  |  |  |  |
| 17 | กำหนดวันเสนอราคา ทางระบบ e-GP |  |  |  |  |  |
| 18 | กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา |  |  |  |  |  |
| 19 | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาผล แล้วจัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า ส่วนราชการให้ความเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง (10 วันทำการ) |  |  |  |  |  |
| 20 | เมื่อ ลธน. หรือผู้ที่ ลธน. มอบหมายเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามข้อ 19. เรียบร้อยแล้ว สลธ.(กบพ.) ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ สลน.) เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ เพื่อให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันประกาศผล |  |  |  |  |  |
| 21 | หากพ้นระยะเวลอุทธรณ์ 7 วันทำการ แล้วไม่มีผู้อุทธรณ์ สลธ.(กบพ.) แจ้งผู้ชนะเข้าติดต่อทำสัญญา |  |  |  |  |  |
| 22 | กรณีมีการอุทธรณ์ไม่สามารถคาดหมายได้ว่าจะลงนามในสัญญา ได้เมื่อใด เนื่องจากตามมาตรา 118 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว และมาตรา 119 ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกทราบ |  |  |  |  |  |
| 23 | กรณีไม่มีอุทธรณ์ให้ทำหนังสือแจ้งเข้าทำสัญญา (ลธน.ลงนามในหนังสือ) |  |  |  |  |  |
| 24 | ร่างสัญญา ตรวจสัญญา เสนอ เรียกผู้ชนะเข้าทำสัญญา (ประกอบกับระยะเวลาที่ขอหนังสือค้ำประกันสัญญา) |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ

*  กรณีที่มีผู้มีความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ หากเห็นควรปรับปรุงจะต้องนำร่างประกาศและร่างเอกสารเผยแพร่ในระบบเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ จนกว่าจะเห็นว่าไม่ควรปรับปรุง